PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI                        OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  W SĄDZIE REJONOWYM W ŻAGANIU

NA LATA 2021 – 2023

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba/jednostka odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, |
| Zbudowanie windy w szybie zewnętrznym w budynku Sądu przy ul. Szprotawskiej 3 | 2022 r. 2023 r. | Przygotowanie dokumentacji technicznej Pozyskanie środków zewnętrznych lub zabudżetowanie Postępowanie na wybór wykonawcy Wykonanie prac Odbiór techniczny | Oddział Administracyjny Dyrektor Sądu | 30.000,00 zł 450.000,00 zł |
| Oznakowanie krawędzi schodów taśmami kontrastowymi ostrzegawczymi (krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów) | 2021 r. | Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne Montaż i odbiór | Oddział Administracyjny | 1.000,00 zł |
| instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, |
| Brak planu |  |  |  |  |
| zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy |
| Zamontowanie tabliczek informacyjnych przy drzwiach na sale rozpraw, BOI, toalecie dla niepełnosprawnych (czcionka wypukła, duża, napisy brajlowskie) | r. | Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne Montaż i odbiór | Oddział Administracyjny | 1.000,00 zł |
| zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób; |
| Montaż na drogach ewakuacyjnych dźwiękowego systemu ostrzegawczego emitującego sygnały głosowe informujące o kierunki ewakuacji | 2021 r. | Opracowanie dokumentacji technicznej Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne Montaż i odbiór | Oddział Administracyjny | 3.000,00 zł |
| Zapewnienie dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej |
| Przegląd zamieszczonych dokumentów na stronie internetowej Sądu z godnie z ustawą z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020.1062 t.j.) |  |  | Oddział Administracyjny |  |
| obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje |
| Zakup usługi wideo tłumacza języka migowego | 2021 r. | Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne Wdrożenie usługi | Oddział Administracyjny | 3.000,00 zł |
| instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia, |
| Instalacja pętli indukcyjnej na sali rozpraw 1, 2, 5, 17, 4, 6 wraz z oznaczeniem miejsc z funkcjonowaniem pętli indukcyjnej piktorgramem zgodnym ETSI EN 4622 (2000-03) oraz zakup pętli indukcyjnej przenośnej do BOI | 2022 r. | Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne Montaż i odbiór Umieszczenie na stronie internetowej informacji o pętli | Oddział Administracyjny | 10.000,00 zł |
| zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania, |
| Nagranie materiału video opisującego działalność Sądu Rejonowego w Żaganiu w języku migowym | 2021 r. | Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne Wdrożenie usługi | Oddział Administracyjny | 1.000,00 zł |
| zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku. |
| Brak planu |  |  |  |  |

Plan pozostałych działań związanych z zapewnieniem dostępności

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba/jednostka odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montaż systemu przyzywowego w toalecie publicznej oraz toalecie dla niepełnosprawnych | 2021 r. | Opracowanie dokumentacji technicznej Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne Montaż i odbiór | Oddział Administracyjny | 1.000,00 zł |